Załącznik nr 2

**PROJEKT UMOWY**

zawarta dnia………….. r. po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych netto,

pomiędzy:

Szkołą Podstawową im. Ignacego Krasickiego w Straszynie

 reprezentowaną przez:

p. Dyrektor – Renatę Jelińską

działającą na rzecz i w imieniu Gminy Pruszcz Gdański, ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo

NIP: 593 21 40 699

zwaną/ym dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………………

Zwaną/ym dalej „Wykonawcą”,

o następującej treści:

**§1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

Na podstawie dokonanego wyboru oferty Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na remoncie 46 sztuk lamp oraz naprawę okablowania do klap wentylacyjnych w hali w szkole w Straszynie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

§ 2

**OGÓLNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY**

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy Prawo budowlane, normami branżowymi oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, opisem przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami umowy.

§ 3

**TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY**

1. Termin przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego placu budowy ustala się na 7 (siedem) dni od dnia zawarcia umowy.
2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy został zrealizowany przez Wykonawcę i zgłoszony do końcowego odbioru robót Zamawiającemu w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia umowy.

§ 4

**WYNAGRODZENIE WYKONAWCY**

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe brutto (łącznie z należnym 23% podatkiem VAT) w kwocie………………… zł (słownie………………………… 00/100), zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 3 do umowy.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie Wykonawca zobowiązany jest ponieść dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia tego wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów realizacji przedmiotu umowy.

**§ 5**

**ZASADY ROZLICZEŃ STRON**

1. Strony ustalają następujące warunki płatności:
2. Nie dopuszcza się wystawiania faktur opiewających na wynagrodzenie za częściowe wykonanie przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie jednorazowo.
4. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisanie protokołu odbioru końcowego robót przez strony.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie jednorazowo przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 (czternastu) dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.
6. Wystawiona faktura powinna zawierać następujący opis "Zgodnie z umową (umowa z Wykonawcą nr i data)" oraz określenie nabywcy i odbiorcy:

|  |  |
| --- | --- |
| Nabywca:Gmina Pruszcz Gdańskiul. Zakątek 183-000 JuszkowoNIP 593-21-40-699 | Odbiorca:Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w StraszynieUl. Starogardzka 4883-010 Straszyn |

1. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
2. Wystawiana przez Wykonawcę faktura musi zawierać numer rachunku bankowego właściwy dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.). W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z umową lub obowiązującymi przepisami prawa Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn niezgodności oraz jej usunięcia, w tym otrzymania faktury korygującej, bez obowiązku płacenia odsetek za ten okres. W przypadku zwrotu płatności za fakturę przez bank Wykonawcy na skutek braku rachunku VAT – za datę płatności wynagrodzenia Wykonawcy uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego\*.
3. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem platformy eFaktura.gov.pl
	1. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich ani rozporządzać w inny sposób wierzytelnościami względem Zamawiającego powstałymi w wyniku realizacji niniejszej umowy.

\* Dotyczy wyłącznie wykonawcy będącego czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

**§ 6**

**OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO**

Zamawiający jest zobowiązany współdziałać z Wykonawcą w sprawach związanych z wykonaniem czynności wymaganych ustawą - Prawo budowlane, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

**§ 7**

**SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY**

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiedni personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w okresie realizacji przedmiotu umowy objęcie kierownictwa budowy przez kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej.
4. Obowiązki kierownika budowy pełnić będzie……………… uprawnienia budowlane nr ……….
5. Wykonawca może zastąpić osoby wymienione ust. 4 powyżej wyłącznie za zgodą Zamawiającego po uprzednim skierowaniu pisemnego wniosku do zamawiającego i uzyskaniu jego zgody pod warunkiem, że będą one spełniać wszystkie wymogi żądane w opisie przedmiotu zamówienia. Zmiana osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, wymaga zawarcia aneksu do umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z realizacją przedmiotu umowy na kwotę nie niższą niż wysokość wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy. Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać ciągłość tego ubezpieczenia przez cały okres realizacji robót. Na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzającym opłatę wymagalnych składek.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na terenie budowy należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów bhp i ppoż. oraz ochronę znajdujących się na terenie budowy obiektów, zieleni, sieci oraz urządzeń uzbrojenia podziemnego.
8. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy obiektów, elementów zagospodarowania terenu, dróg, w tym dróg dojazdowych służących Wykonawcy na potrzeby dojazdu do terenu budowy, które zostaną uszkodzone w związku z wykonaniem robót budowlanych objętych przedmiotem umowy oraz do wypłaty na swój koszt odszkodowań (rekompensat) na rzecz osób trzecich z tego tytułu. Dotyczy to także podłogi na hali gimnastycznej.
9. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy zagospodarować wszystkie odpady powstałe w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699).
10. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego robót atestów, certyfikatów lub deklaracji zgodności na zastosowane materiały, protokoły badania z wynikami pomiarów i dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami w formie papierowej i elektronicznej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
11. Po zakończeniu robót, a przed zgłoszeniem robót do odbioru końcowego robót, Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania placu budowy.

**§8**

**ODBIORY**

1. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót dokonując wpisu do dziennika budowy kierując do Zamawiającego zgłoszenie pisemne.
2. Zamawiający, po potwierdzeniu gotowości, o której mowa w ust. 1, przeprowadza w terminie 7 (siedmiu) dni odbiór końcowy robót. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu na odbiór końcowy robót dokumentów, o których mowa w §7 ust. 10.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń lub z powodu nieprzedstawienia na odbiór końcowy robót wszystkich wymaganych dokumentów, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy robót, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad, przeprowadzenia prób i sprawdzeń lub uzupełnienia wymaganych dokumentów, uwzględniający ich techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego robót.
4. Po usunięciu przez Wykonawcę nieprawidłowości, o których mowa w ust. 3, Zamawiający dokonuje odbioru końcowego robót.
5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót wad lub usterek nieistotnych, nadających się do usunięcia, które nie uniemożliwiają normalnego użytkowania obiektu budowlanego będącego wynikiem robót, Zamawiający w protokole odbioru końcowego robót opisuje stwierdzone wady i usterki, sposób ich usunięcia i wyznacza termin ich usunięcia.
6. Strony zgodnie postanawiają, że wyłączają zasadę z art. 654 k.c., w wyniku czego Zamawiający nie jest zobowiązany przyjmować wykonanych robót częściowo.

**§9**

**RĘKOJMIA**

* 1. Zamawiającemu przysługuje 36 – miesięczny okres rękojmi za wady na rezultat robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, którego bieg rozpoczyna data podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
	2. Zamawiający w przypadku stwierdzenia wad lub usterek wykonanego przedmiotu umowy wezwie Wykonawcę do ich usunięcia wyznaczając mu każdorazowo termin usunięcia nie krótszy niż 7 dni.
	3. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek wykonanego przedmiotu umowy, udzieloną rękojmię przedłuża się o okres jaki upłynie od chwili stwierdzenia wad lub usterek do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę lub podmiot, o którym mowa w ust. 5 poniżej.
	4. Zamawiający w okresie rękojmi wyznacza terminy przeglądów, po których sporządzane są protokoły z przeglądu, a w razie stwierdzenia wad lub usterek wyznacza terminy ich usunięcia.
	5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastępczego usunięcia wad lub usterek w okresie rękojmi na koszt i ryzyko Wykonawcy przez inny podmiot, jeżeli Wykonawca nie usunie ich w terminie wyznaczonym mu przez Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający po dokonaniu zastępczego usunięcia wad lub usterek zachowuje prawa wynikające z rękojmi względem Wykonawcy.

**§10**

**KARY UMOWNE**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
2. za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 2 umowy - w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.
3. za nieterminowe usunięcie wad lub usterek stwierdzonych w okresie rękojmi - w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie,
4. za odstąpienie od umowy lub jej części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 umowy,
5. za niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 6 umowy, w zakresie przedłożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzającym opłatę wymagalnych składek – w wysokości 100,00 zł (sto złotych) za każdy dzień zwłoki,
6. za niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 6 umowy, w zakresie utrzymywania ciągłości ubezpieczenia przez cały okres realizacji robót – w wysokości 300,00 zł (trzysta złotych) za każdy dzień prowadzenia robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, w którym Wykonawca nie był objęty tym ubezpieczeniem,
7. za każdy stwierdzony przypadek prowadzenia robót budowlanych bez ich objęcia kierownictwem przez kierownika budowy lub przypadek zmiany kierownika budowy bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego - w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
8. za skierowanie do wykonywania przedmiotu umowy innych osób aniżeli wskazane w § 7 ust. 4 umowy - w wysokości 2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 umowy za każdy stwierdzony przypadek,
9. Zamawiający zastrzega sobie:
10. prawo dochodzenia kar umownych ze wszystkich tytułów,
11. prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne,
12. prawo potrącenia naliczonych kar umownych bezpośrednio z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

**§11**

**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym.
2. Strona odstępująca od umowy powinna podać uzasadnienie swojej decyzji.

**§12**

**ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY**

W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do następujących czynności:

1. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy wraz z określeniem zaawansowania wykonania robót w stosunku do zawartej umowy i kosztorysu ofertowego sporządzonego przez Wykonawcę. Protokół ten stanowić będzie podstawę do rozliczenia finansowego wykonanych robót.
2. Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie strona, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy.
3. Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 14 (czternastu) dni od przerwania robót.
4. Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego roboty wykonane do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.
5. Zamawiający jest obowiązany do odbioru należycie wykonanych robót i zapłaty za odebrane roboty do dnia odstąpienia od umowy. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zastosuje wszelkie kary i potrącenia, jakie wynikają z niniejszej umowy.

**§13**

**INNE POSTANOWIENIA UMOWY**

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie informacje i polecenia związane w wykonaniem przedmiotu umowy strony będą przekazywały sobie w formie dokumentowej na następujące adresy e-mail:
3. Wykonawca – adres e-mail: ………………………………..
4. Zamawiający – adres e-mail: kierownikspstraszyn@gmail.com
5. Zasada, o której mowa w ust. 2 nie ma zastosowania do oświadczeń woli, wniosków Wykonawcy o sporządzenie aneksu do umowy, które strony będą przekazywały sobie w formie pisemnej na adresy siedzib stron wskazane w komparycji umowy.
6. Strony ustanawiają następujących reprezentantów do kontaktów w sprawie współdziałania i koordynacji działań w ramach realizacji przedmiotu umowy :
7. Zamawiający: Rafał Małek – kierownik gospodarczy e-mail: kierownikspstraszyn@gmail.com telefon: 519 848 584
8. Wykonawca: …………….e-mail: ……………… telefon: …………………….
9. W przypadku zmiany adresów do doręczeń, o których mowa w ust. 2 i 4, strona, której zmiana ta dotyczy obowiązana jest bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą stronę w formie pisemnej, pod rygorem uznania, że doręczenie na poprzedni adres nastąpiło skutecznie.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.
11. Ewentualne spory związane z zawarciem, realizacją i ustaniem obowiązywania niniejszej umowy, w tym z odstąpieniem od umowy i wynikającymi z niego skutkami, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
12. Integralną część umowy stanowią wymienione w niej załączniki.
13. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Oferta Wykonawcy